А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВИКТОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

307433, д.Викторовка,  д. 3, тел: (47147) 3-31-10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от    19.12 2013 г.     №79_____

Об     утверждении    программы

комплексного  развития  систем

коммунальной инфраструктуры

муниципального     образования

«Викторовский           сельсовет»

Кореневского    района  Курской

области

_____________________________

В соответствии с Федеральными законами от 16.10.2003 г.№131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,

Администрация Викторовского сельсовета Кореневского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить программу комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Викторовский сельсовет» Кореневского района Курской области на 2013-2023 годы, согласно приложению.

- Постановление в силу со дня его официального обнародования и

подлежит размещению на официальном сайте Администрации Викторовского сельсовета Кореневского района в сети «Интернет».

Глава Викторовского сельсовета			       В.Н. Маренцев

# Утверждена

Постановлением Администрации

Викторовского сельсовета Кореневскогорайона

Курской области

от «___» ______  2013 г. №_____

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Викторовский сельсовет»

Кореневского района Курской области на 2014-2023 годы

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального образования «Викторовский сельсовет» Кореневского района Курской области на 2014-2023 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Викторовский сельсовет» Кореневского района Курской области на 2014-2023 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011 г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Викторовского сельсовета Кореневского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Викторовского сельсовета Кореневского района Курской области |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами жителей муниципального образования «Викторовский сельсовет» Кореневского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Викторовский сельсовет» Кореневского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Викторовский сельсовет» Кореневского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014 - 2023 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 64,74 млн.рублей, в т.ч.: 2014 год – 3,57 млн.рублей; 2015 год – 18,98 млн.рублей; 2016 год – 10,72 млн.рублей; 2017 год – 4,45 млн.рублей; 2018 год – 4,88 млн.рублей; 2019 год – 4,36 млн.рублей; 2020 год – 5,09 млн.рублей; 2021 год – 4,65 млн.рублей; 2022 год – 3,59 млн.рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Викторовский сельсовет» расположено в Кореневском районе Курской области.

Муниципальное образование «Викторовский сельсовет» включает в себя 6 населенных пунктов. Центром муниципального образования «Викторовский сельсовет» является д.Викторовка

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.12.2013 года составила 868 человека.

Уровень развития экономики муниципального образования «Викторовский сельсовет» относительно невысокий. Муниципальное образование «Викторовский сельсовет» является дотационным субъектом бюджетных отношений в    Кореневском районе Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Жилищный фонд муниципального образования «Викторовский сельсовет» составляют в основном индивидуальные дома.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2013 года составляет  28390,4  кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2013 году на 1-го человека составляла 31,8 кв. м  на одного человека.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 100%, сетевым газоснабжением – 0%.

Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности Викторовского сельсовета находятся – здания администрации сельсовета, центрального сельского дома культуры, сельского дома культуры и библиотеки, здание ФАП.

Показатели  жилищного фонда по МО «Викторовский сельсовет» Кореневского района на 01. 12. 2013 года

Табл.1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (дворов) |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Нормативное потребление коммунальных услуг в год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | Центральный водопровод | Сетевой газ | Электроэнергия | вода | газ | электро энергия | Удельное на 1-го человека |  |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вода (куб.м) | Газ (куб.м) | Электроэнергия (кВтч) | Вода (т.куб.м) | Газ (т.куб.м) | Электроэнергия (т.кВтч) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | д.Викторовка | 44 | 66 | 2013 | 44 | - | 44 | - | - | 44 | 27,9 | - | 600 | 1,9 | - | 39,6 |
| 2 | д.Внезапное | 122 | 304 | 8102,8 | 122 | - | 121 | - | - | 121 | 27,9 | - | 600 | 8,5 | - | 182,4 |
| 3 | д.Успеновка | 61 | 64 | 2658 | 61 | - | 61 | - | - | 61 | 27,9 | - | 600 | 1,8 | - | 38,4 |
| 4 | д.Бяхово | 41 | 27 | 1759 | 41 | - | 41 | - | - | 41 | 27,9 | - | 600 | 0,8 | - | 16,2 |
| 5 | с.Гордеевка | 98 | 149 | 4971,6 | 98 | - | 98 | - | - | 98 | 27,9 | - | 600 | 4,2 | - | 89,4 |
| 6 | с.Троицкое | 157 | 258 | 8886 | 157 | - | 157 | - | - | 157 | 27,9 | - | 600 | 7,2 | - | 154,8 |
|  | Итого по МО | 523 | 868 | 28390,4 | 523 | - | 522 | - | - | 522 | - | - | - | 24,3 | - | 520,8 |

Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов социальной сферы

в населенных пунктах МО «Викторовский сельсовет» за 2013 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Нормативное потребление коммунальных услуг в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Вместимость (чел) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м ) |  | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |
| 1 | МКУК «Викторовская сельская библиотека» | 1 | 10 | 66,0 | - | 66,0 | - | - | - | - | 1 | - | 27,9 |  | 600 | - |
| 2 | МКОУ «Викторовская средняя общеобразовательная школа» | 30 | 150 | 1200,0 | - | 1200,0 | 30,0 | - | - | - | 1 | - | 837 |  | 18000 | - |
| 3 | Внезапновский ФАП | 2 | 7 | 148,1 | - | 148,1 | 45,0 | - | - | - | 1 | - | 55,8 |  | 1200 | - |
| 4 | МКУК «Внезапновский Центральный сельский Дом культуры» | 4 | 200 | 480,0 | - | 480,0 | - | - | - | - | 1 | - | 111,6 |  | 2400 | - |
| 5 | МКДОУ «Троицкий детский сад» Кореневского района | 7 | 12 | 184,0 | - | 184,0 | 15,3 | - | - | - | 1 | - | 195,3 |  | 4200 | - |
| 6 | МКУК «Гордеевский сельский клуб» | 1 | 60 | 351,7 |  | 3514,7 | - | - | - | - | 1 | - | 27,9 |  | 600 | - |
| 7 | Гордеевский ФАП | 2 | 7 | 51,7 | - | 51,7 | 12,0 | - | - | - | 1 | - | 55,8 |  | 1200 | - |
| 8 | МКУК «Троицкая сельская библиотека» | 1 | 5 | 53,2 | - | 53,2 | 12,0 | - | - | - | 1 | - | 27,9 |  | 600 | - |
| 9 | МКОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа» | 22 | 80 | 576,0 | - | 576,0 | 20,0 | - | - | - | 1 | - | 613,8 |  | 13200 | - |
| 10 | Троицкий ФАП | 1 | 5 | 54,0 | - | 54,0 | - | - | - | - | 1 | - | 27,9 |  | 600 | - |
| 11 | Филиал МКУК «Внезапновский ЦСДК» «Успеновский сельский клуб» | 1 | 40 | 52,0 | - | 52,0 | - | - | - | - | 1 | - | 27,9 |  | 600 | - |
| 12 | Магазин с.Троицкое | 1 | 20 | 311,2 | - | 311,0 | - | - | - | - | 1 | - | 27,9 |  | 600 | - |
| 13 | ИП Бирюкова | 2 | 5 | 20,0 | - | 20,0 | - | - | - | - | 1 | - | 55,8 |  | 1200 | - |
| 14 | Магазин с.Гордеевка | 1 | 10 | 143,1,0 | - | 143,1 | - | - | - | - | 1 | - | 27,9 |  | 600 | - |
| 10 | ПО «Кореневское | 4 | 46 | 108,0 |  | 108,0 | 108,0 |  |  | - | 1 | 1 | 20 |  | 1900 | 3100 |
| 11 | Отделение связи с. Коренево | 1 | 5 | 12,0 | - | 12,0 | - | - |  | - | 1 | 1 | 5 |  | 900 | 1300 |
|  | Итого | 121 | 751 | 2483,8 | - | 2483,8 | 1040,4 | - |  | 2 | 11 | 11 | 1875 |  | 85400 | 608400 |
| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Нормативное потребление коммунальных услуг в год |  |  |  |
|  |  | Численность работников (чел.) | Вместимость (чел) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) |  | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 1 | МКУК «Викторовская сельская библиотека» | 1 | 10 | 66 | - | 66, | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 700 |  | 3600 |
| 2 | МКОУ «Викторовская средняя общеобразовательная школа» | 30 | 150 | 1200,0 | - | 420,0 | 420,0 | - | - | - | 1 | - | 900 | 34200 |  | 300000 |
| 3 | Внезапновский ФАП | 2 | 7 | 148,1 | - | 148,1 | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 900 |  | 12000 |
| 4 | МКУК «Внезапновский Центральный сельский Дом культуры» | 4 | 200 | 480,0 | - | 480,0 | - | - | - | - | 1 | - | 10 | 12000 |  | 4000 |
| 5 | МКДОУ «Троицкий детский сад» Кореневского района | 7 | 12 | 184,0 | - | 184,0 | 234,0 | - | - | - | 1 | - | 900 | 30000 |  | 280000 |
| 6 | МКУК «Гордеевский сельский клуб» | 1 | 60 | 351,7 |  | 3514,7 | - | - | - | - | 1 | - |  |  |  |  |
| 7 | Гордеевский ФАП | 2 | 7 | 51,7 | - | 51,7 | - | - | - | - | 1 | - |  |  |  |  |
| 8 | МКУК «Троицкая сельская библиотека» | 1 | 5 | 53,2 | - | 53,2 | - | - | - | - | 1 | - |  |  |  |  |
| 9 | МКОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа» | 22 | 80 | 576,0 | - | 576,0 |  | - | - | - | 1 | - |  |  |  |  |
| 10 | Троицкий ФАП | 1 | 5 | 54,0 | - | 54,0 | - | - | - | - | 1 | - |  |  |  |  |
| 11 | Филиал МКУК «Внезапновский ЦСДК» «Успеновский сельский клуб» | 1 | 40 | 52,0 | - | 52,0 | - | - | - | - | 1 | - |  |  |  |  |
|  | магазины | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 6 | Магазин с.Троицкое | 1 | 20 | 311,2 | - | 311,0 | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 900 |  | 600 |
| 7 | ИП Бирюкова | 2 | 5 | 20,0 | - | 20,0 | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 1100 |  | 900 |
| 8 | Магазин с.Гордеевка | 1 | 10 | 143,1,0 | - | 143,1 | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 1200 |  | 1300 |
| 9 | Магазин д.Внезапное | 1 | 10 | 314,3 | - | 314,1 | 102,0 | - | - | - | 1 | - | 15 | 1600 |  | 1600 |
| 10 | ПО «Кореневское | 4 | 46 | 108,0 |  | 108,0 | 108,0 |  |  | - | 1 | 1 | 20 | 1900 |  | 3100 |
| 11 | Отделение связи с. Коренево | 1 | 5 | 12,0 | - | 12,0 | - | - |  | - | 1 | 1 | 5 | 900 |  | 1300 |
|  | Итого | 121 | 751 | 2483,8 | - | 2483,8 | 1040,4 | - |  | 2 | 11 | 11 | 1875 | 85400 |  | 608400 |

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Нормативное потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Вместимость (чел) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 15 | Магазин д.Внезапное | 1 | 10 | 314,3 | - | 314,3 | - | - | - | - | 1 | - | 27,9 | 600 | - |
| 16 | ИП Аникеенко | 1 | 5 | 15,5 | - | 15,5 | - | - | - | - | 1 | - | 27,9 | 600 | - |
| 17 | Магазин д.Успеновка | 1 | 20 | 91,2 | - | 91,2 | - | - | - | - | 1 | - | 27,9 | 600 | - |
| 18 | ИП Ткачев | 1 | 5 | 15,5 | - | 15,5 | - | - | - | - | 1 | - | 27,9 | 600 | - |
| 19 | Отделение связи с.Троицкое | 2 | 5 | 12,0 | - | 12,0 | - | - | - | - | 1 | - | 55,8 | 1200 | - |
| 20 | Отделение связи д.Внезапное | 2 | 5 | 12,0 |  | 12,0 | - | - | - | - | 1 | - | 55,8 | 1200 | - |
| 21 | Администрация Викторовского сельсовета | 5 | - | 97,9 | - | 97,9 | - | - | - | - | 1 | - | 139,5 | 3000 | - |
|  | Итого; | 89 | 664 | 4249,4 | - | 4249,4 | 125,3 | - | - |  | 21 |  | 2483,1 | 53400 | - |

2.3. Электроснабжение

Потребители муниципального образования «Викторовский сельсовет» Кореневского района Курской области  снабжаются электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК Центра «Курсэнерго».

Распределение электроэнергии  производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Протяженность ЛЭП-10 кВ в границах муниципального образования составляет 43,95 км., ЛЭП-0,4 кВ  - 23,4.

Количество действующих трансформаторных подстанций 17 единиц, общей мощностью 4146 кВА. Мощности действующих трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы поселения на текущий момент достаточно.

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет  около 600 кВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 400  кВт.

По состоянию на конец 2013 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,35 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на         2013 год   -  0,35 кВт/чел;

2014 – 2015 годы   -  0,40 кВт/чел;

2016 – 2017 годы   -  0, 45 кВт/чел;

2018 – 2019 годы   -  0.50 кВт/чел;

2020 – 2021 годы   -  0,55 кВт/чел.

2022 – 2023 годы   -  0,60 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в населенных пунктах Викторовского сельсовета в 2023 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2013 годом не получит существенного изменения и составит ~ 600 - 800 кВт. В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

2.4. Газоснабжение

В МО «Викторовский сельсовет» строительство газораспределительных сетей и газификацию домовладений  в  населенных пунктах д.Внезапное, д.Викторовка, д.Успеновка, с.Гордеевка, с.Троицкое и д.Бяхово планируется  осуществить в рамках программы  «Развитие газоснабжения и газификации Курской области на период 2012-2016 годы»,  реализует за счет инвестиций ОАО «Газпром».

2.5 Водоснабжение

Система централизованного водоснабжения имеется  в 6-х  населенных пунктах (д.Внезапное, д.Викторовка, д.Успеновка, с.Гордеевка, с.Троицкое и д.Бяхово).     По состоянию на 01.01.2013 года она включает в себя   9 водозаборных скважин, 9 водонапорных башен и 28,16 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального образования на 100% обеспечивает потребности населения и производственной сферы муниципального образования.

На территориях 2-х населенных пунктов имеются 3 электро-механических колодца.

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Викторовский сельсовет» характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа уличных водопроводных сетей составляет 100%.

На текущий момент более 60% объектов водоснабжения требует срочной замены.

2.6. Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2013 года централизованных систем теплоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории  Викторовского сельсовета не имеется. Планируется организовать  сбор и  вывоз бытовых отходов.

### Характеристика технического состояния действующей системы газоснабжения

по МО «Викторовский сельсовет» Кореневского района на 01.01.2013 г.

Таблица 3

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Межпоселковые газопроводы |  |  | Распределительные газопроводы |  |  | Кол-во дворов подключенных к сетевому газоснабжению |  | Годовой объем потребляемого газа (т. куб.м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во (км) | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (км) | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию | Всего | В том числе население |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | д.Викторовка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | д.Внезапное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д.Успеновка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | д.Бяхово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | с.Гордеевка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | с.Троицкое | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### Характеристика технического состояния действующей системы водоснабжения

### по МО «Викторовский сельсовет» Кореневского района на 01.12.2013 г.

### Таблица 4

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Артезианские скважины (ед.) |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Колодцы (ед.) |  | Получают воду от центр. водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (км) | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | д.Викторовка | 1 | 1973 | 100 | 1 | 1973 | 100 | 3,0 | 1973 | 100 | 15 | 1973 | 100 | 4 | 90 | 66 | 100 |
| 2 | д.Внезапное | 2 | 1973 1983 | 100 100 | 2 | 1973 1983 | 100 100 | 5,0 | 1983 | 100 | 23 | 1983 | 100 | 7 | 90 | 304 | 100 |
| 3 | д.Успеновка | 1 | 1979 | 100 | 1 | 1979 | 100 | 2,3 | 1979 | 100 | 15 | 1979 | 100 | 6 | 90 | 64 | 100 |
| 4 | д.Бяхово | 1 | 1974 | 100 | 1 | 1974 | 100 | 6,5 | 1974 | 100 | 8 | 1974 | 100 | 4 | 90 | 27 | 100 |
| 5 | с.Гордеевка | 2 | 1996 1991 | 80 80 | 2 | 1996 1991 | 80 80 | 5,0 | 1988 | 90 | 33 | 1988 | 90 | 21 | 90 | 149 | 100 |
| 6 | с.Троицкое | 2 | 1968 1990 | 100 90 | 2 | 1968 1990 | 100 90 | 6,36 | 1990 | 90 | 41 | 1990 | 90 | 18 | 90 | 258 | 100 |
|  | Итого по МО | 9 |  | 95 | 9 |  | 95 | 28,16 |  | 96 | 135 |  | 96 | 60 | 90 | 868 | 100 |

Основные производственные показатели системы

централизованного водоснабжения МО «Викторовский сельсовет»

по состоянию на 01.01.2013 г.

Таблица 5

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ## Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность водозаборов | т.куб м/сутки | 1,15 |
| 2 | Максимальное потребление воды | т.куб м/сутки | 0,15 |
| 3 | Резерв (+), дефицит (-) | т.куб м/сутки | +1,0 |
| 4 | Годовой объем подачи воды в сеть | т. куб.м | 35,04 |
| 5 | Потери воды в водопроводных сетях | т. куб.м | - |
|  |  | % | - |
| 6 | Объем реализации воды потребителям - всего | т. куб.м | - |
|  | - население | т. куб.м | - |
|  | - бюджетные организации | т. куб.м | - |
|  | - прочие потребители | т. куб.м | - |
| 7 | ###### Себестоимость воды | руб./куб.м | - |
| 8 | Реализационная стоимость воды |  |  |
|  | - население | руб./куб.м | - |
|  | - прочие потребители | руб./куб.м | - |

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

#### 3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

### В период с 2014 по 2023 годы в населенных пунктах муниципального образования  прогнозируется рост численности населения.  В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 1300 кв. метров жилья (таблица 7). Застройка планируется в форме   индивидуальных  жилых домов.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2023 году составит 23,1 кв. м на 1 человека (таблица 10).

Естественная убыль жилфонда за период 2013-2023 годы прогнозируется в размере 1-2 % в год.

## 3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Викторовский сельсовет» в период 2013 -2023 годов

Для обеспечения электрической энергией и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

- Для улучшения качества поставляемой электрической энергии, произвести реконструкцию 6,0 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ по с.Троицкое и 4,0 км ЛЭП-0,4 по с.Гордеевка – заменить старые опоры на новые с заменой несущих проводов.

- В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция 13-х км сетей уличного освещения - замена неизолированных  проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

- Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения планируется инвестиционной программой их собственника – ОАО МРСК Центра.

Прогноз роста численности населения в  населенных пунктах

МО «Викторовский сельсовет» Кореневского района на 2014-2023 годах (чел.)

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенных пунктов | ### По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | д. Викторовка | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 |
| 2 | д.Бяхово | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 3 | д.Внезапное | 304 | 304 | 307 | 307 | 310 | 310 | 312 | 312 | 314 | 314 | 316 |
| 4 | д. Успеновка | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 5 | с. Гордеевка | 149 | 149 | 149 | 152 | 152 | 152 | 154 | 154 | 156 | 156 | 156 |
| 6 | с. Троицкое | 258 | 258 | 258 | 261 | 264 | 266 | 266 | 268 | 268 | 270 | 270 |
|  | Итого: | 868 | 868 | 872 | 878 | 885 | 887 | 892 | 894 | 899 | 901 | 903 |

Прогноз строительства жилья в населенных пунктах

МО «Викторовский сельсовет»  Кореневского района на 2014 – 2023 годах

Таблица 7

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Един. Измер. | Всего | ### Прогноз строительства годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | д. Внезапное | Домов | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
|  |  | Кв. м | 500 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 |
| 2 | с. Троицкое | ## Домов | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
|  |  | Кв. м | 500 | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 3 | с. Гордеевка | домов | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
|  |  | КВ. м | 300 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | 100 | - | - |
|  | Итого по МО | Домов | 13 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | КВ.м | 1300 | - | 100 | 200 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 |

### Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вновь вводимого на 2014 – 2023 годах жилья  в населенных пунктах МО «Викторовский сельсовет»

Таблица 8

| № п/п | Наименование населенного пункта | Электроснабжение |  | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) |  |  |
| 1 | д.Викторовка | - | - | 2,5 | 0,8 |
| 2 | д.Бяхово | - | - | 2,4 | - |
| 3 | д. Внезапное | - | 5,0 | 5,1 | 5,0 |
| 4 | д.Успеновка | - | - | 1,4 | - |
| 5 | с.Троицкое | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,0 |
| 6 | с.Гордеевка | 4,0 | 2,0 | 4,3 | 0,5 |
|  | ##### Всего по МО | 10,0 | 13,0 | 21,8 | 12,3 |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах

муниципального образования «Викторовский сельсовет» на 2014-2023 годы

Таблица  9

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013 | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2013 | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья ( кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2015 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12 .2017 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2019 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2021 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2023 (кв.м) |
| 1 | д. Викторовка | 2013 | - | - | 2013 | 30 | - | 1983 | 30 | - | 1953 | 30 | - | 1923 | 30 | - | 1893 |
| 2 | д.Бяхово | 1759 | - | - | 1759 | 35 | - | 1724 | 35 | - | 1689 | 35 | - | 1654 | 35 | - | 1619 |
| 3 | д.Внезапное | 8102,5 | 35 | 100 | 8167,8 | 40 | 100 | 8227,8 | 40 | 100 | 8287,8 | 40 | 100 | 8347,8 | 40 | 100 | 8407,8 |
| 4 | д. Успеновка | 2658 | 40 | - | 2618 | 35 | - | 2583 | 35 | - | 2548 | 35 | - | 2513 | 35 | - | 2478 |
| 5 | с.Троицкое | 8886 | - | - | 8886 | 40 | 200 | 9046 | 40 | 100 | 9106 | 40 | 100 | 9166 | 40 | 100 | 9226 |
| 6 | с. Гордеевка | 4971,6 | 63 | - | 4908,6 | 35 | 100 | 4973,6 | 35 | 100 | 5038,6 | 35 | 100 | 5103,6 | 35 | - | 5068,6 |
|  | Итого: | 28390,4 | 138 | 100 | 28352,4 | 215 | 400 | 28537,4 | 215 | 300 | 28622,4 | 215 | 300 | 29007,4 | 215 | 200 | 28692,4 |

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах

муниципального образования «Викторовский сельсовет» на 2014-2023 годы

Таблица 10

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | д. Викторовка | 2013 | 66 | 30,5 | 1983 | 68 | 29,2 | 1953 | 69 | 28,3 | 1923 | 70 | 27,5 | 1893 | 70 | 27,0 |
| 2 | д.Бяхово | 1759 | 27 | 65,1 | 1724 | 27 | 63,9 | 1686 | 27 | 62,4 | 1654 | 27 | 61,3 | 1619 | 27 | 60,0 |
| 3 | д.Внезапное | 8167,8 | 304 | 26,9 | 8227,8 | 310 | 26,5 | 8287,8 | 312 | 26,6 | 8347,8 | 314 | 26,6 | 8407,8 | 316 | 26,6 |
| 4 | д. Успеновка | 2618 | 64 | 40,9 | 2583 | 64 | 40,4 | 2548 | 64 | 39,8 | 2513 | 64 | 39,3 | 2478 | 64 | 38,7 |
| 5 | с. Троицкое | 8886 | 258 | 34,4 | 9046 | 152 | 59,5 | 9106 | 154 | 58,4 | 9166 | 156 | 58,8 | 9226 | 156 | 59,1 |
| 6 | с. Гордеевка | 4908,6 | 149 | 32,9 | 4973,6 | 264 | 18,8 | 5038,6 | 266 | 18,9 | 5103,6 | 268 | 19,0 | 5068,6 | 270 | 18,8 |
|  | Итого: | 28352,4 | 868 | 32,7 | 28537,4 | 885 | 32,2 | 28622,4 | 892 | 32,1 | 29007,4 | 899 | 32,3 | 28692,4 | 903 | 31,2 |

### Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании «Викторовский сельсовет» в 2014-2023 годах

Таблица 11

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | д. Викторовка | 66 | 0,35 | 23,1 | 67 | 0,35 | 23,5 | 68 | 0,40 | 27,2 | 69 | 0,45 | 31,1 | 70 | 0,50 | 35,0 |
| 2 | д.Бяхово | 27 | 0,35 | 9,5 | 27 | 0,35 | 9,5 | 27 | 0,40 | 10,8 | 27 | 0,45 | 27,5 | 27 | 0,50 | 13,5 |
| 3 | д.Внезапное | 304 | 0,35 | 106,4 | 307 | 0,35 | 107,5 | 310 | 0,40 | 124 | 312 | 0,45 | 140,4 | 314 | 0,50 | 157,0 |
| 4 | д. Успеновка | 64 | 0,35 | 22,4 | 64 | 0,35 | 22,4 | 64 | 0,40 | 25,6 | 64 | 0,45 | 28,8 | 64 | 0,50 | 32,0 |
| 5 | с. Троицкое | 149 | 0,35 | 52,2 | 152 | 0,35 | 53,2 | 152 | 0,40 | 60,8 | 154 | 0,45 | 69,3 | 156 | 0,50 | 78 |
| 6 | с. Гордеевка | 259 | 0,35 | 90,7 | 261 | 0,35 | 91,4 | 266 | 0,40 | 106,4 | 268 | 0,45 | 120,6 | 270 | 0,50 | 135 |
|  | Итого по МО | 868 | 0,35 | 303,8 | 878 | 0,35 | 307,3 | 887 | 0,40 | 354,8 | 894 | 0,45 | 402,3 | 901 | 0,50 | 450,5 |

## 3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения  МО

«Викторовский сельсовет» на период 2014-2023 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществить с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2013-2023 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

В 6-ти населенных пунктах муниципального образования в период 2014-2015 годы необходимо построить межпоселковый газопровод высокого давления АГРС с.Обуховка-д.Бяхово-д.Внезапное-д.Викторовка-д.Успеновка-с.Гордеевка-с.Троицкое протяженностью 21 км и газораспределительные сети низкого давления по всем населенным пунктам протяженностью 21,8 км.

В дальнейшем в период с 2016-2020 годы предполагается подключить к сетевому газоснабжению 300 домов существующего индивидуального жилищного фонда и 13 домов вновь построенных (табл.12).

Кроме того, в вышеперечисленных населенных пунктах планируется подключение к сетевому газоснабжению 13 объектов социальной и производственной сферы.

К сетям газоснабжения вводимого индивидуального жилья планируется подключить  в населенных пунктах муниципального   образования (13 домов общей площадью 1300 кв. м) построить 2,0 км распределительных сетей газопровода (табл. 8).

### Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО «Викторовский сельсовет» Кореневского района в 2014-2023 годах

Таблица 12

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Ед. изм. | всего | ### в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | д. Викторовка | Жилые дома Прочие объекты | ед./кв.м | 24/1296 1/54 | - | - | - | 24/1296 1/54 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | д.Бяхово | Жилые дома | ед./кв.м | 13/702 | - | - | - | 13/702 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д.Внезапное | Жилые дома Прочие объекты | ед./кв.м | 110/6170 3/162 | - | - | 105/5670 3/162 | - | 1/100 | - | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 |
| 4 | д. Успеновка | Жилые дома Прочие объекты | ед./кв.м | 25/1350 1/55 | - | - | - | 25/1350 1/55 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | с. Троицкое | Жилые дома Прочие объекты | ед./кв.м | 93/5252 4/216 | - | - | 88/4752 4/216 | - | 1/100 | 1/100 | - | 1/100 | 1/100 | 1/100 |
| 6 | с. Гордеевка | Жилые дома Прочие объекты | ед./кв.м | 48/2730 4/216 | - | - | - | 45/2476 4/216 | - | - | 1/100 | - | 1/100 | 1/100 |
|  | Итого по МО | Жилые дома | ед./кв.м | 313/17500 13/603 |  |  | 193/10422 7/278 | 108/5884 6/325 | 2/200 | 1/100 | 2/200 | 2/200 | 3/300 | 3/300 |

### Прогноз строительства газовых сетей для газоснабжения существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО «Викторовский сельсовет»  Кореневского района в 2014-2023 годах

Таблица 13

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Ед. изм. | всего | ### в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | д.Викторовка | Межпоселковые газопроводы | км | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 2,5 | - | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | д.Бяхово | Межпоселковые газопроводы | км | 5,5 | 5,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 2,4 | - | 2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д.Внезапное | Межпоселковые газопроводы | км | 2,4 | 2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 5,1 | - | 5,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | д.Успеновка | Межпоселковые газопроводы | км | 3,6 | - | 3,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 1,4 | - | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | с.Троицкое | Межпоселковые газопроводы | км | 8,2 | 8,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 6,1 | - | 6,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | с.Гордеевка | Межпоселковые газопроводы | км | 0,8 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 4,3 | - | 4,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | Межпоселковые газопроводы | км | 21,0 | 16,1 | 4,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 21,8 | - | 21,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |

### Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Викторовский сельсовет» на 2014-2023 годы

Таблица 14

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся газом (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | д. Викторовка | 66 | 700 | 46,2 | 67 | 700 | 46,9 | 68 | 700 | 47,6 | 69 | 700 | 48,3 | 70 | 700 | 49,) |
| 2 | д.Бяхово | 27 | 700 | 18,9 | 27 | 700 | 18,9 | 27 | 700 | 18,9 | 27 | 700 | 18,9 | 27 | 700 | 18,9 |
| 3 | д.Внезапное | 304 | 700 | 212,8 | 307 | 700 | 214,9 | 310 | 700 | 217,0 | 312 | 700 | 218,4 | 314 | 700 | 219,8 |
| 4 | д. Успеновка | 64 | 700 | 44,8 | 64 | 700 | 44,8 | 64 | 700 | 44,8 | 64 | 700 | 44,8 | 64 | 700 | 44,8 |
| 5 | с. Троицкое | 149 | 700 | 104,3 | 152 | 700 | 104,3 | 152 | 700 | 106,4 | 154 | 700 | 107,8 | 156 | 700 | 109,2 |
| 6 | с. Гордеевка | 258 | 700 | 180,6 | 261 | 700 | 180,6 | 266 | 700 | 186,2 | 268 | 700 | 187,6 | 270 | 700 | 189,0 |
|  | Итого по МО | 868 | 700 | 607,6 | 878 | 700 | 610,4 | 887 | 700 | 620,9 | 894 | 700 | 625,8 | 901 | 700 | 630,7 |

## 3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения  МО

«Викторовский сельсовет» на период 2014-2023 годов

Для обеспечения жителей качественной питьевой водой и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по модернизации существующей схемы водоснабжения муниципального образования. питьевой водой вводимых в период 2014-2023 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

- реконструкцию (замену) 0,8 км водопроводных сетей по д.Викторовка;

- реконструкцию (замену) 5,6 км водопроводных сетей по д.Внезапное;

- реконструкцию(замену) 6,2 км водопроводных сетей по с.Троицкое;

- реконструкцию и модернизацию 5-ти артезианских скважин с установкой павильонов, станций защиты, приборов учета потребляемой электроэнергии и автоматической системой подкачки;

- реконструкцию 5-ти водонапорных башен (табл.15).

Реконструкция (модернизация) объектов водоснабжения в МО «Викторовский сельсовет» в 2014-2023 годах

Таблица 15

А) Артскважины

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | д. Викторовка | 1 | 1973 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | д.Бяхово | 1 | 1974 | 100 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д.Внезапное | 2 | 1973 1983 | 100 100 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | д. Успеновка | 1 | 1979 | 100 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | с. Троицкое | 2 | 1968 1990 | 100 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | с. Гордеевка | 2 | 1996 1991 | 100 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого по МО | 9 |  | 98 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |

Б) Водонапорные башни

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | д.Викторовка | 1 | 1973 | 100 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | д.Бяхово | 1 | 1974 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 3 | д.Внезапное | 2 | 1973 1983 | 100 100 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | д. Успеновка | 1 | 1979 | 100 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | с. Троицкое | 2 | 1968 1990 | 100 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | с. Гордеевка | 2 | 1996 1991 | 100 80 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 9 |  | 97 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |

В) Водопроводные сети

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | д.Викторовка | 3,0 | 1973 | 100 | 0,8 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | д.Бяхово | 6,5 | 1974 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д.Внезапное | 5,0 | 1974 1983 | 100 100 | 5,6 | - | 3,6 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | д. Успеновка | 2,3 | 1979 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | с. Троицкое | 6,36 | 1990 | 90 | 6,2 | - | - | 3,0 | 3,2 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | с. Гордеевка | 5,0 | 1988 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО |  |  | 97 | 12.6 | 0,8 | 3,6 | 5,0 | 3,2 | - | - | - | - | - | - |

### Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Викторовский сельсовет» на 2014-2023 годы

Таблица 16

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) |
| 1 | д.Викторовка | 66 | 27,9 | 1841 | 67 | 27,9 | 1869 | 68 | 27,9 | 1897 | 69 | 27,9 | 1925 | 70 | 27,9 | 1953 |
| 2 | д.Бяхово | 27 | 27,9 | 753 | 27 | 27,9 | 753 | 27 | 27,9 | 753 | 27 | 27,9 | 753 | 27 | 27,9 | 753 |
| 3 | д.Внезапное | 304 | 27,9 | 8482 | 307 | 27,9 | 8565 | 310 | 27,9 | 8649 | 312 | 27,9 | 8705 | 314 | 27,9 | 8761 |
| 4 | д. Успеновка | 64 | 27,9 | 1786 | 64 | 27,9 | 1786 | 64 | 27,9 | 1786 | 64 | 27,9 | 1786 | 64 | 27,9 | 1786 |
| 5 | с. Троицкое | 149 | 27,9 | 4157 | 152 | 27,9 | 4241 | 152 | 27,9 | 4241 | 154 | 27,9 | 4297 | 156 | 27,9 | 4352 |
| 6 | с. Гордеевка | 258 | 27,9 | 7198 | 261 | 27,9 | 7282 | 266 | 27,9 | 7421 | 268 | 27,9 | 7477 | 270 | 27,9 | 7533 |
|  | Итого по МО | 868 | 27,9 | 24217 | 878 | 27,9 | 21957 | 887 | 27,9 | 24747 | 894 | 27,9 | 24943 | 901 | 27,9 | 25138 |

## 3,5 Перспективы развития системы  санитарной очистки

## МО «Викторовский сельсовет» на период 2014-2023 годов

С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2014-2023 годов планируется строительство контейнерных площадок и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Кроме того, предполагается приобретение одной единицы специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке и благоустройству.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов в МО «Викторовский сельсовет» на 2014-2023 годы

Таблица 17

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения ( куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций ( куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТБО ( куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2014 | 868 | 2,1 | 1822,8 | - | 1822,8 |
| 2 | 2015 | 872 | 2,1 | 1831,2 | - | 1831,2 |
| 3 | 2016 | 878 | 2,2 | 1931,6 | - | 1931,6 |
| 4 | 2017 | 885 | 2,2 | 1947 | - | 1947 |
| 5 | 2018 | 887 | 2,3 | 2040,1 | - | 2040,1 |
| 6 | 2019 | 892 | 2,3 | 2051,6 | - | 2051,6 |
| 7 | 2020 | 894 | 2,4 | 2145,6 | - | 2145,6 |
| 8 | 2021 | 899 | 2,4 | 2157,6 | - | 2157,6 |
| 9 | 2022 | 901 | 2,5 | 2252,5 | - | 2252,5 |
| 10 | 2023 | 903 | 2,5 | 2257,5 | - | 2257,5 |

Прогноз вывоза жидких бытовых отходов в МО

«Викторовский сельсовет» на 2014-2023 годы

Таблица 18

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ЖБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от населения (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от предприятий и организаций (куб. м) | Общий годовой объем вывоза ЖБО (куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2015 | - | - | - | - | - |
| 2 | 2015 | - | - | - | - | - |
| 3 | 2016 | - | - | - | - | - |
| 4 | 2017 | - | - | - | - | - |
| 5 | 2018 | - | - | - | - | - |
| 6 | 2019 | - | - | - | - | - |
| 7 | 2020 | - | - | - | - | - |
| 8 | 2021 | - | - | - | - | - |
| 9 | 2022 | - | - | - | - | - |
| 10 | 2023 | - | - | - | - | - |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО

и санитарной очистке  муниципального образования «Викторовский сельсовет»

Таблица 19

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Мусоровоз (контейнеровоз) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Тракторные тележки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м | - | - | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 5 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Раздел 4. Целевые показатели Программы

Таблица 20

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. | Годы реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество построенного газопровода | км | - | 11,2 | 10,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество реконструированных артскважин | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество реконструированных водонапорных башен | ед | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 4 | Количество реконструированного водопровода | км. | 0,8 |  | 5,0 | 6,2 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -водоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м | 28390,4 | 28444,5 | 28552,4 | 28660,4 | 28714,4 | 28822,4 | 28876,4 | 28984,4 | 29038,4 | 29038,4 |
|  | -электроснабжения |  | 28390,4 | 28444,5 | 28552,4 | 28660,4 | 28714,4 | 28822,4 | 28876,4 | 28984,4 | 29038,4 | 29038,4 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | - | 10422 | 5824 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -водоснабжения |  | 28390,4 | 28444,5 | 28552,4 | 28660,4 | 28714,4 | 28822,4 | 28876,4 | 28984,4 | 29038,4 | 29038,4 |
| 10 | Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м | - | - | - | 200 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | - |
|  | -электроснабжения |  | - | - | - | 200 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | - |
|  | -сетевого газоснабжения |  | - | - | - | 200 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | - |
|  | -водоснабжения |  | - | - | - | 200 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | - |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроэнергии, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - сетевого газа, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - воды |  | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 70 | 90 | 100 |
| 12 | Объем привлеченных инвестиций на развитие и модернизацию объектов водоснабжения. | млн. руб. | 0,45 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,275 |
| 13 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения, | % | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 |
|  | - сетевого газоснабжения, | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - водоснабжения | % | 95 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | 10 |
| 14 | Уровень потерь коммунальной продукции (воды). | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

С целью улучшения качества потребляемой электроэнергии и уличного освещения,  а также снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция несущих сетей и сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предполагается его инвестиционными программами.

В связи с планируемым подключением к сетевому газоснабжению населенных пунктов муниципального образования «Викторовский сельсовет» в рамках Программы газификации регионов РФ предполагается реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации и приобретению необходимого оборудования, а также проведение строительства уличных сетей газоснабжения в населенных пунктах МО. Общая протяженность вводимых в период реализации Программы сетей газопровода в населенных пунктах МО составит 21,8  км.

В связи с этим планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования.

В период реализации Программы в населенных пунктах муниципального образования «Викторовский сельсовет» предполагается провести необходимую реконструкцию сооружений водоснабжения.

Намечается организация сбора и вывоза на районный полигон  ТБО  и  промышленных отходов, накапливаемых в МО.

Программой предусматривается организация работы МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Программой предполагается создание технического парка для обеспечения планово-регулярной механизированной уборки улиц населенных пунктов муниципального образования.

## Таблица 21

## Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Викторовский сельсовет» 2014 – 2023 годы (в ценах 2013 года)

- Электроснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция существующих сетей электроснабжения по с.Троицкое | Модернизация существующих сетей электроснабжения | ВЛ-0,4 кВ-6,0 км | 6,0 | 2015-2023 | Улучшение качества поставляемой электроэнергии | ОАО МРСК Центра |
| 2 | Реконструкция существующих сетей электроснабжения и уличного освещения по с.Гордеевка | Модернизация существующих сетей электроснабжения и уличного освещения | ВЛ-0,4 кВ-4,0 км | 4,0 | 2015-2023 | Улучшение качества поставляемой электроэнергии и освещения | ОАО МРСК Центра Средства бюджета |
|  |  |  | Уличное освещение-2,0 км | 0,6 | 2015-2023 |  |  |
| 3 | Реконструкция сетей уличного освещения по д.Внезапное | Модернизация существующих сетей уличного освещения |  |  |  | Улучшение качества освещения, снижения бюджетных расходов на электроэнергию | Средства бюджета |
|  |  |  | Уличное освещение-5,0 | 1,5 | 2015-2023 |  |  |
| 4 | Реконструкция сетей уличного освещения по с.Троицкое | Модернизация существующих сетей уличного освещения |  |  |  | Улучшение качества освещения, снижения бюджетных расходов на электроэнергию | Средства бюджета |
|  |  |  | Уличное освещение-6,0 км | 1,8 | 2015-2023 |  |  |
|  | Итого |  |  | 13,9 |  |  |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство межпоселкового газопровода в населенных пунктах МО. | Обеспечение сетевым газом существующих объектов индивидуального жилфонда и социальной сферы МО | АГРС с.Обуховка-д.Бяхово-д.Внезапное-д.Викторовка-д.Успеновка-с.Гордеевка-с.Троицкое 21,0 | 27 | 2014 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства ООО «Газпром межрегионгаз» |
| 2 | Строительство распределительного газопровода в населенных пунктах МО. | Обеспечение сетевым газом существующих объектов индивидуального жилфонда и социальной сферы МО | д.Внезапное-5,1 км | 5,1 | 2014-2015 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета Средства населения |
|  |  |  | с.Троицкое- 6,1 км | 6,0 | 2014-2015 |  |  |
|  |  |  | с..Гордеевка-4, 3км | 4,1 | 2015-2016 |  |  |
|  |  |  | д.Викторовка-2,5 км | 2,3 | 2015-2016 |  |  |
|  |  |  | д.Бяхово -2,4 км | 2,2 | 2016 |  |  |
|  |  |  | д.Успеновка-1,4 км | 1,2 | 2016 |  |  |
|  | Итого |  |  | 20,9 |  |  |  |

3. Водоснабжение

| № п/п | ## Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | Водоснабжение | Артскважины – 5 ед. | 2,5 | 2015-2020 | Повышение надежности работы системы, снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества коммунальной услуги | Инвестиционная программа Бюджет |
|  |  |  | Водонапорные башни – 5 ед. | 2,5 | 2015-2020 |  |  |
|  |  |  | Водопроводные сети по д.Внезапное – 5 ,6 км | 7,5 | 2015-2020 |  |  |
|  |  |  | Водопроводные сети по с.Троицкое - 6,2 км | 9,5 | 2016- 2017 |  |  |
|  |  |  | Водопроводные сети по д.Викторовка – 0,8 | 0,5 | 2014 |  |  |
|  | Итого |  |  | 22,5 |  |  |  |

4.  Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | 0,02 | 2014 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -20 ед. | 0,3 | 2014-2023 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 10 ед. | 0,8 | 2015-2023 |  | Инвестиционная программа |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение прицепа для сбора и вывоза ТБО – 1 ед. | 0,2 | 2014-2015 |  | Инвестиционная программа |
| 5 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории МО |  | 0,02 | 2014 | Улучшение санитарного состояния территории города | Бюджет |
|  | Итого |  |  | 1,34 |  |  |  |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2014 - 2023 годы составляет 64 740 000  рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 22 .

Финансово-экономическое обоснование программы на 2014 - 2023 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Викторовский сельсовет» на 2014-2023 годы (м.р.)

Таблица 22

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы – застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 13,9 | 13,9 | - | - | - |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 27 | 22,5 | 4,5 | - | - |
| 3 | Программы инвестиционных проектов по водоснабжению | 22,5 | 22,5 | - | - | - |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | 1,34 | 1,34 | - | - | - |
|  | Всего по Программе | 64,74 | 60,24 | 4,5 | - | - |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Викторовский сельсовет» на 2014- 2023 годы (м.р.)

Таблица 23

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 13,9 | - | 1,91 | 1,41 | 1,41 | 1,91 | 1,92 | 1,92 | 1,41 | 1,41 | 0,6 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 27,0 | 10,75 | 8,5 | 8,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 22,5 | 0,5 | 1,3 | 1,3 | 2,8 | 2,8 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,8 |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | 1,34 | 0,07 | 0,31 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,19 |
|  | Всего по Программе | 64,74 | 3,57 | 18,98 | 10,72 | 4,45 | 4,88 | 4,36 | 5,09 | 4,65 | 4,45 | 3,59 |

Раздел 7. Управление Программой

Администрация «Викторовского сельсовета» Кореневского района – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация  ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой Администрации Викторовского сельсовета путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации информацию о ходе реализации Программы.

Администрация ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

#### План-график

реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## МО  «Викторовский сельсовет» Кореневского района Курской области на 2014 – 2023 годы

1.Электроснабжение

| № пп | Наименование мероприятия | Един. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Реконструкция существующих сетей электроснабжения по с.Троицкое | млн.р | 6,0 | - | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | - | ОАО МРСК Центра |
|  |  | км | 6,0 | - | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 2 | Реконструкция существующих сетей электроснабжения и уличного освещения по с.Гордеевка | млн.р | 4,6 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0.5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |  |
|  |  | км | 2,0 | - | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,24 |  |
| 3 | Реконструкция сетей уличного освещения по д.Внезапное | млн.р | 1,5 | - | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | - |  |
|  |  | км | 5,0 | - | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,61 | 0,61 |  |  |
| 4 | Реконструкция сетей уличного освещения по с.Троицкое | млн.р | 1,8 | - | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | - |  |
|  |  | км | 6,0 | - | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | - |  |
|  | ###### Итого |  | 13,9 |  | 1,91 | 1,41 | 1,41 | 1,91 | 1,92 | 1,92 | 1,41 | 1,41 | 0,6 |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Един. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Строительство межпоселкового газопровода в населенных пунктах МО | км | 21,8 | - | 11,2 | 10,6 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация МО ООО «Газпром межрегионгаз» |
|  |  | млн.р | 6,1 | 3,0 | 3,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1 | ###### Строительство распределительного газопровода в населенных пунктах МО | км | 21,8 | - | 11,2 | 10,6 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 20,9 | - | 12,36 | 7,9 | 0,13 | 0,06 | 0,13 | 0,06 | 0,13 | 0,13 | - |  |
|  | Итого | млн.р | 27,0 | 3,0 | 15,46 | 7,9 | 0,13 | 0,06 | 0,13 | 0,06 | 0,13 | 0,13 | - |  |

3. Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | 22,5 | 0,5 | 1,3 | 1,3 | 2,8 | 2,8 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | Администрация МО Застройщик |
|  | Итого | млн.р | 22,5 | 0,5 | 1,3 | 1,3 | 2,8 | 2,8 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,8 |  |

4.Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф. ед./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | млн.р. | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация МО |
| 2 | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м | ед. | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  | млн.р. | 0,3 | 0,03 | 0,03 | 0,030 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
| 3 | Приобретение прицепа для сбора и вывоза ТБО | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок | ед | 10 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | млн.р | 0,8 | - | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,16 |  |
| 5 | Ликвидация стихийных свалок на территории МО | млн.р | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ### Итого | млн.р. | 1,34 | 0,07 | 0,31 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,19 |  |